UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería de Sistemas

Bases de Datos 1 (12998) — Periodo 2026-2

Acta de cierre del proyecto

SIGEVET — Sistema Integral de Gestión Veterinaria

Red de Clínicas Veterinarias Huella Sana S.A.S. (caso simulado)

Proyecto Final · Transversal · Versión 1.0

Integrantes

Sebastián Castellanos Parra — 1031811214

Juan David Polo Herrera — 1117506677

Juan Miguel Ramos — 1025528586

Docente

Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte Arévalo

Bogotá D.C.

Tabla de contenido

# 1	Resumen del cierre académico

SIGEVET integra el caso simulado de Huella Sana S.A.S. mediante un esquema relacional de 22 tablas, modelos conceptuales y lógicos, scripts, datos de prueba y una aplicación de consulta. Este acta documenta el balance del proyecto de Bases de Datos 1 y la aceptación de los productos dentro de un horizonte de 14 semanas.

Los estados de entrega corresponden al registro académico del equipo; la aceptación formal del docente se expresa mediante su firma. No se atribuye aceptación a una clínica real ni se declara una puesta en producción.

# 2	Cumplimiento de objetivos

Balance de objetivos y evidencia documental

| Objetivo | Resultado de cierre | Evidencia de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Analizar requerimientos y reglas del caso | Documentados para cinco sedes y sus procesos clínicos y comerciales | Propuesta y documento de supuestos. |
| Diseñar modelos conceptual, extendido, lógico y relacional | Modelos consistentes y esquema normalizado a 3FN | Diagramas Chen/EER, archivo de Data Modeler y modelo relacional. |
| Documentar estructura y restricciones | Diccionario coherente con el esquema de 22 tablas | Diccionario de datos y comentarios del catálogo (02_comentarios.sql). |
| Validar consultas | 55 ejercicios ejecutados sobre datos de prueba | Documento de álgebra, SQL equivalente y resultados. |
| Implementar plataforma y acceso web | Entorno Oracle Linux, Oracle Free y conexión de consulta | VM, scripts, README y demostración de lectura con VET_APP. |
| Colaborar y comunicar resultados | Productos versionados y demostración del equipo | Repositorio Git y video de máximo 15 minutos con audio y cámara de los tres integrantes. |

# 3	Registro de entregables

Relación de productos presentados para aceptación

| Fase | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Propuesta del proyecto | Entregado |
| Fase 1 | Documento de supuestos | Entregado |
| Fase 1 | MER notación Peter Chen | Entregado |
| Fase 1 | MER Extendido | Entregado |
| Fase 1 | MER Barker / Crow’s Foot (Data Modeler) | Entregado |
| Fase 1 | Modelo relacional Crow’s Foot (Data Modeler), con normalización | Entregado |
| Fase 1 | Diccionario de datos | Entregado |
| Fase 1 | Documento de álgebra relacional, 55 ejercicios | Entregado |
| Fase 2 | Análisis de selección de SO | Entregado |
| Fase 2 | Implementación de la VM | Entregado |
| Fase 2 | Análisis de selección de RDBMS | Entregado |
| Fase 2 | Implementación del RDBMS | Entregado |
| Fase 2 | Scripts de creación de objetos, inserción de registros y varios, con README | Entregado |
| Fase 2 | Conexión de la aplicación web | Entregado |
| Fase 2 | Repositorio Git | Entregado |
| Fase 2 | Video de demostración, máximo 15 minutos, todos con audio y cámara | Entregado |
| Transversal | Acta de constitución del proyecto | Entregado |
| Transversal | Identificación de interesados | Entregado |
| Transversal | EDT/WBS y diccionario de paquetes | Entregado |
| Transversal | Cronograma, Excel y Gantt | Entregado |
| Transversal | Presupuesto y Excel | Entregado |
| Transversal | Acta de cierre | Entregado |

# 4	Desviaciones y balance de recursos

Balance académico de ajustes menores dentro de la línea base

| Aspecto | Ajuste de esfuerzo | Tratamiento | Impacto sobre hitos |
| --- | --- | --- | --- |
| Herramientas de macOS y virtualización | Redistribución de 4 horas dentro del paquete de VM | Uso de micromamba y Lima; se absorbió en las 16 horas de VM | 0 semanas. |
| Dependencia circular SEDE–EMPLEADO | Redistribución de 2 horas dentro de scripts | Creación posterior de la FK del director mediante ALTER TABLE | 0 semanas. |
| Importación y revisión de Data Modeler | Redistribución de 2 horas dentro del modelo relacional | Revisión de las 23 sentencias importadas y sus restricciones | 0 semanas. |

Las redistribuciones anteriores son estimaciones de esfuerzo para este balance académico; no constituyen registros de tiempos medidos. No incrementan las 385 horas presupuestadas. Los hitos se conservan en Semana 8, Semana 13 y Semana 14. La valoración base permanece en 11.603.900 COP, incluida la reserva de 1.054.900 COP; no se certifican desembolsos ni consumos de reserva sin soportes contables.

# 5	Lecciones aprendidas

Lecciones técnicas y de colaboración del equipo

| Lección del proyecto | Aplicación posterior |
| --- | --- |
| Homebrew ya no publica binarios para macOS Intel en el entorno empleado; se utilizaron micromamba y Lima con Apple Virtualization.framework | Verificar arquitectura y disponibilidad de paquetes antes de fijar instrucciones de instalación. |
| La relación circular SEDE–EMPLEADO impedía crear ambas referencias en una sola secuencia simple | Crear las tablas primero y agregar con ALTER TABLE la FK del director; documentar el orden en README. |
| Mantener modelos, diccionario y scripts alineados | Cada cambio del modelo se aplica a la vez en Data Modeler, el diccionario y los scripts SQL, y se valida con cargar_bd.sh --reiniciar. |
| Los 55 ejercicios de álgebra se verificaron ejecutándolos sobre datos de prueba | Contrastar expresión, SQL y resultado; no aceptar consultas únicamente por inspección visual. |
| El modelo se importó en Oracle SQL Developer Data Modeler: 23 sentencias importadas y 0 fallidas | Conservar la revisión de importación y distinguir número de sentencias de número de tablas. |
| Git/GitHub permitió trabajo colaborativo y revisión de aportes | Dividir por paquetes, revisar diferencias antes de integrar y conservar README reproducibles. |
| El usuario VET_APP limita el acceso de la demostración a consultas | Mantener separados el esquema dueño y la cuenta de aplicación para evitar cambios accidentales. |

# 6	Transferencia y aceptación

Se entrega al docente el repositorio con fuentes, scripts, modelos y documentación, así como los archivos finales y el video. El equipo conserva las instrucciones de reconstrucción y conexión; la revisión de la entrega exige comprobar correspondencia entre fuentes y productos generados, legibilidad y participación de todos los integrantes.

No se transfieren servicios productivos ni obligaciones de soporte a Huella Sana, por tratarse de una organización ficticia. Las exclusiones de la propuesta siguen vigentes. El gerente consolida observaciones de sustentación y el patrocinador determina su aceptación académica. Los espacios de firma no representan aprobaciones ya otorgadas.

Aceptación y cierre académico

| Nombre | Documento | Rol | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Polo Herrera | C.C. 1117506677 | Gerente del proyecto y DBA |  |
| Sebastián Castellanos Parra | C.C. 1031811214 | Analista y modelador de datos |  |
| Juan Miguel Ramos | C.C. 1025528586 | Desarrollador web e infraestructura |  |
| Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte Arévalo |  | Docente / patrocinador |  |